| Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |  |  |
| --- | --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Łask

ul. Warszawska 14

98-100 Łask

###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

we Wronowicach

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Łask, 24 grudnia 2014 r.

Zatwierdzam:

Burmistrz /-/ Gabriel Szkudlarek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I.	Zamawiający

Rozdział II.	Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział III.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział V.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział VI.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział VIII.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział IX.	Termin związania ofertą

Rozdział X.	Opis sposobu przygotowywania ofert

Rozdział XI.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XII.	Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział XIII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

Rozdział XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział XV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVI.	Wzór umowy

Rozdział XVII.	Podwykonawstwo

Rozdział XVIII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział XIX.	Lista załączników

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

I. Zamawiający

- Zamawiającym jest: Gmina Łask.

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (GKI).

Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

Telefon: 43 676 83 00, Faks: 43 676 83 88.

Adres e-mail: um@lask.pl; Witryna WWW: www.lask.pl.

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. I O/Łask,

numer: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394.

NIP: 831-15-75-675, Regon: 730934513.

- Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GKI.042.11.2014. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Informacje uzupełniające

  - Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

  - Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. Zmiana taka będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie informacji udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego przed złożeniem oferty.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Zakres robót obejmuje budowę:

  - kanału sanitarnego grawitacyjnego PCV Ø 200 – 1802,3 m,

  - rurociągu tłocznego PE Ø 110 – 1725,0 m,

  - przykanalików z rur PCV Ø 160 – 43 szt.,

  - pompowni ścieków 1 szt. – teren pompowni należy utwardzić kostką brukową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

  - studzienek betonowych Ø 1000 mm – 18 szt.,

  - studzienek PCV Ø 425 – 71 szt.,

- W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej tylko w części obejmującej budowę kanalizacji na terenie sołectwa Wronowie, cenę oferty należy obliczyć oddzielnie dla sołectwa i miasta Łask.

Na terenie miasta Łask inwestycja obejmuje budowę: kanału sanitarnego grawitacyjnego PCV Ø200 – 12 m, rurociągu tłocznego PE Ø 110 – 100,0 m, studzienek betonowych Ø 1000 mm – 1 szt.

Na terenie sołectwa Wronowice inwestycja obejmuje budowę: kanału sanitarnego grawitacyjnego PCV Ø 200 – 1790,3 m, rurociągu tłocznego PE Ø 110 – 1625,0 m, pompowni ścieków 1 szt. – teren pompowni należy utwardzić kostką brukową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, studzienek betonowych Ø 1000 mm – 17 szt., studzienek PCV Ø 425 – 71 szt.

- Wybudowana sieć będzie eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, które posiada system wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności: robót przygotowawczych i porządkowych, przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury drogowej, kamerowanie wybudowanej sieci, ewentualnego wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi być złożona do ośrodka geodezyjnego wraz z oświadczeniem geodety, że obiekt został wybudowany zgodnie z projektem, nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca załączy potwierdzenie wydane przez ośrodek geodezyjny złożenia inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie realizacji robót dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie budowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 9 i 10 do SIWZ.

- Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 11 do SIWZ.

- Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym.

- Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników.

- Minimalne parametry doboru rozwiązań równoważnych:

  - studzienki betonowe z wkładką PREDL – wkładka szczelna z tworzywa sztucznego trwale związana z korpusem studni;

  - preparat MAXSEAL FUNDATION – preparat do izolacji betonu znajdującego się poniżej gruntu lub wody, niepodatny na sole zawarte w glebie, pozwalający na „oddychanie” podłoża;

  - rury AROT – dzielona rura do ochrony istniejących kabli oraz naprawy kanalizacji kablowych do stosowania pod drogami, ulicami i torowiskami; rura wykonana z materiału o kolorze niebieskim;

  - zawór napowietrzająco-odpowietrzający typu 7020 fabryki armatury Jafar – dopuszczenie do stosowania w układach ciśnieniowych przesyłowych do ścieków sanitarnych:

- uszczelnienie korpusu z pokrywą guma NBR;

- wszystkie uszczelnienia odporne na ścieki komunalne wykonane z gumy NBR;

- całość wykonana z materiałów odpornych na korozję;

- śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej.

  - kołnierzowa zasuwa odcinająca firmy HAWLE – PN 16 zasuwa posiadająca gładki równy przelot bez gniazda, korpus z żeliwa EN-GJL-250 zgodnie z EN 1561, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1,4021 (lub równoważne) z walcowanym i polerowanym gwintem, ułożyskowanie wrzeciona za pomocą podkładek z tworzywa sztucznego POM o wysokich właściwościach ślizgowych, wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy, wyposażone w pierścień oporowy, uszczelka główna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru, uszczelka poprzeczna płyty odcinającej wykonana z elastomeru, śruby łączące okular z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2, nakrętka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości, z możliwością jej wymiany w całym zakresie średnicy, zasuwy przystosowane do połączeń z kołnierzami – zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN 10, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250µ przyczepność min 12N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależna jednostkę; zasuwa posiadająca odpowiednie certyfikaty, atesty i deklaracje dopuszczające do zastosowania w układach związanych ze ściekami sanitarnymi;

  - pompownia Hydro-Partner - dostosowanie sterowania i monitoringu pompowni do pracującego systemu MPWiK Sp. z o. o. w Łasku zapewniając jego jednorodność i kompatybilność:

- wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej (armatura, osprzęt, właz, drabinki itp.)

- obsługa pomp z powierzchni gruntu,

- zbiornik polimerobetonowy jednolity,

- pompy z wirnikiem otwartym typu VORTEX.

- W celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania, zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

- UWAGA: Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, odzwierciedlający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy.

- Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45 23 13 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

- Zakończenie całości robót – 120 dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 10.06.2015 r.

V.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące:

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, każda o wartość nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, w tym przynajmniej jedna wykazana robota musi obejmować swoim zakresem budowę pompowni.

Jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym roboty zostały ukończone. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym roboty zostały ukończone.

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane odnoszące się do sieci kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie (kierownik budowy).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty – według zasady spełnia/nie spełnia.

VI.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, złożenie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- Wraz z ofertą należy złożyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, składane na podstawie art. 44 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

  - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń: co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, każda o wartość nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, w tym przynajmniej jedna wykazana robota musi obejmować swoim zakresem budowę pompowni.

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający (Gmina Łask) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

  - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2.–2.4. są składane przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Dotyczy to również wspólników w spółce cywilnej.

- Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminie właściwym dla dokumentów określonych w pkt. 5.1.

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

- Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.

- Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Beata Kowalska Wydział GKI Urzędu Miejskiego w Łasku – II piętro, pokój nr 46, telefon: 43 676 83 46, faks: 43 676 83 88, e-mail: b.kowalska@lask.pl;

  - w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego – Julita Skurpel - III piętro, pokój nr 60, telefon: 43 676 83 60, faks: 43 676 83 88,     e-mail: j.skurpel@lask.pl.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Zasady wnoszenia wadium

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

  - Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym).

  - Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

IX. Termin związania ofertą

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji.

  - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy – GKI.042.11.2014, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona: „Oferta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”

  - Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców (np. odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wymagania zawarte w pkt. 1.9.- 1.11. są tylko wymaganiami porządkowymi, ich uchybienie nie stanowi powodu do odrzucenia oferty.

  - Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału.

  - Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Tajemnica przedsiębiorstwa - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie („konsorcjum”)

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2.1. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzanie spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI. SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ musi potwierdzać co najmniej łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”) oraz być podpisane przez pełnomocnika tychże podmiotów.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia odpowiednich dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI. SIWZ ppkt 2.2.-2.4. przez każdego z Wykonawców oddzielnie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum określającą: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców), najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Okres na jaki została zawarta umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zmiany i wycofanie oferty

3.1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.2.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3.3.	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

- Zawartość oferty

  - Dowód wniesienia/wpłacenia wadium z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VIII. SIWZ.

  - Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisany w sposób określony w punkcie 1. Wymagania i zalecenia ogólne. W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

  - Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI. SIWZ w podanej tam kolejności.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2015 r. do godziny 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, parter – sala 100 Biuro Obsługi Interesanta.

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 stycznia 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, I piętro pok. 29.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

  - W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej tylko w części obejmującej budowę kanalizacji na terenie sołectwa Wronowie, cenę oferty należy obliczyć oddzielnie dla sołectwa i miasta Łask.

  - Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu ogółem zgodnie z drukiem FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

  - W związku z przyjętą formą wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę całej oferty oraz jej poszczególnych elementów należy określić z należytą starannością, niezbędną do należytego i pełnego wykonania zamówienia, oraz doliczyć do powstałej kwoty inne składki cenotwórcze wpływające na ostateczna cenę.

  - Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  - Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

XIII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

    - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Kryteria oceny ofert:

  - Cena ofertowa (90%)

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:

PC = Cn/Cbo x 100 x 90% gdzie: PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium Cn – najniższa cena ofertowa Cbo – cena badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

  - Termin realizacji (10%)

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru:

PTR = TRn / TRbo x 100 x 10% gdzie: PTR – suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium TRn – najkrótszy termin realizacji liczony w dniach (maksymalnie 120 dni) TRbo – termin realizacji badanej oferty liczony w dniach

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA:

Maksymalny termin realizacji 120 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10.06.2015 r.

    - Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

        - Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

        - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

        - W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że złożona będzie tylko jedna ważna oferta lub upłynie termin, związania ofertą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od Wykonawcy, który wygra przetarg wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy w formach określonych w art. 148 ustawy.

- Zasady zwrotu zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy zgodnie z art. 151 ustawy.

XVI. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

XVII. Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a później, także zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a później, także zmian tej umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym powyżej, jak również niezgłoszenie przez Zamawiającego w tym terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy, zmiany projektu umowy, umowy i zmiany umowy o podwykonawstwo.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem:

  - umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa paliwa.

Wyłączenia, o których mowa powyżej, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

XVIII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 179-198g).

XIX. Lista załączników

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Formularz ofertowy								– załącznik nr 1,

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy 				– załącznik nr 2,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy			– załącznik nr 3,

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej		– załącznik nr 4,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych					– załącznik nr 5,

- Wykaz osób								– załącznik nr 6,

- Wzór oświadczenia – uprawnienia osób					– załącznik nr 7,

- Wzór umowy								– załącznik nr 8,

- Dokumentacja projektowa							– załącznik nr 9,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych		– załącznik nr 10,

- Przedmiar robót								– załącznik nr 11.